温州市青少年活动中心

招 标 文 件

关于烘焙馆翻新改造装修工程

| 时间： | 2025年8月16日 |
| --- | --- |

温州市青少年活动中心烘焙馆翻新改造装修工程

招标公告

1.招标条件

本招标项目烘焙馆翻新改造装修工程已经批准建设，项目业主为温州市青少年活动中心。项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

2.项目概况

本招标项目工程控制价为11万元；工程面积：约80平米；工程内容：拆除清运、墙顶地饰面改造、强弱电气和给排水改造、定制柜体、门窗工程等装修（具体见施工图、工程量清单）；招标工期：20日历天； 工程质量标准：合格；建设地点：温州市青少年活动中心 ；合同形式：总价包干，结算仅对变更、标外增项予以增加。

3.投标人资格要求

营业执照必须包含建筑装修装饰工程等相关的经营范围。

4.报名、投标文件及其他要求

（一）报名、投标文件等要求：

4.1报名时须递交：

【无需封装，均需签字盖章】

（1）投标供应商介绍信（附件一）；

（2）有效营业执照复印件（附件二）；

（3）投标代表人的有效身份证原件及复印件（附件三）；

4.2投标文件中须含：

【▲按统一格式填报，除身份证原件外的文件密封在同一文件袋内】：

1.投标报价（附件四）；

2.投标函（附件五）；

3.法定代表人授权书（附件六）；(法人投标不用提供)

4.诚信投标承诺书（附件七）；

5.有效营业执照复印件(附件八）；

6.主材品牌选择表（附件九）；

（二）提交文件有下列情况之一者视为无效：

1.未按要求签字或盖章；

2.报价高于控制价；

3.字迹模糊辨认不清影响评标；

4.未按提供的清单进行报价；

5.提交文件未密封。

4.3工程材料须符合推荐品牌（详见附件），并在投标报价中充分考虑。

4.4本次招标不接受联合体投标。

4.5浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件。

（二）拟派项目负责人：

4.6须在施工全程每日指派项目负责人开展工程现场管理和对接等工作。

（三）其他：

4.7投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）。

- 4.确定中标人方式

以投标报价最接近评标基准价的作为第一中标候选人，其次为第二中标候选人。投标报价与评标基准价差值一样时，以投标报价低的作为第一中标候选人，投标报价也相等时，抽签确定名次优先者。

第一中标候选人若放弃成交资格：因不可抗力提出不能履行合同，或者经质疑，招标人审查后，确因在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人否决其成交资格。由招标人自行决定是否确定第二中标候选人中标，或选择重新组织招标。

- 5.评标基准价计算方式

评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×X-0.1%×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。

X、Y为调整系数；X值在开标会议上从5、6、7、8、9（五）个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从0～9（十）个数数字中抽取，以抽中值为准。

6.投标文件的递交

6.1投标人可自行踏勘现场。

6.2报名截至时间为2025年8月20日17时30分，地点：温州市青少年活动中心2107消控室。

6.3投标文件递交的截止时间为2025年8月21日9时30分，地点为 温州市青少年活动中心第二会议室。▲法人或授权人须携带身份证原件准时参与开标会议，否则投标无效。▲未报名的不得参与投标。

6.4逾期送达、未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.5投标响应文件份数为贰份，正本壹份，副本壹份。

7. 联系方式

招标人：温州市青少年活动中心 联系人：詹老师 电话：0577-88060179；18368494681 发布日期：2025年8月16日

附件一

投标介绍信

温州市青少年活动中心：

兹有我司：        （姓名），身份证号：

代表本公司前往贵单位参与  温州市青少年活动中心烘焙馆翻新改造装修工程   项目招标。

我司已授权该名员工全权负责本公司此次的所有投标事项，任何事项皆有该名员工负责联络，该员工在此次投标中提交的资料均已通过本公司授权盖章。

投标人：                  （盖公章）

法定代表人：                 （签字或印章）

授权委托日期：     年     月     日

- 附件二

有效营业执照复印件（加盖公章）

- 附件三

法人身份证件：

正面： 反面：

授权人身份证件：

正面： 反面：

法人签字或盖章：

单位盖章：

日    期：

- 附件四

投标报价

（按格式，采用工程量清单计价）

附件五

投  标  函

温州市青少年活动中心：

（投标人全称，XX公司）授权 （授权代表名称）为授权代表，参加贵方组织的（温州市青少年活动中心烘焙馆翻新改造装修工程）招标的有关活动，为此：

1、提供招标文件规定的全部投标文件；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准；

3、保证忠实地执行招标人、中标人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务；

4、投标人已详细审查全部招标文件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标人的理解处理；

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的招标人没有任何的隶属关系；

6、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加招标活动且在限制期内。

投标人：                  （盖公章）

法定代表人或授权代表：       （签字或印章）

日期：  年  月  日

- 附件六

法定代表人授权书

（温州市青少年活动中心）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系  （投标人名称,XX公司）  的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵方组织的  （温州市青少年活动中心烘焙馆翻新改造装修工程）  投标，全权处理本次招标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

特此授权。

投标人：                  （盖公章）

法定代表人：                 （签字或印章）

授权委托日期：   年 月  日

- 附件七

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加 （温州市青少年活动中心烘焙馆翻新改造装修工程）的投标；

一、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

三、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单：

五、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府招标活动且在限制期限内；

六、参与本项目招标活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给招标人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标人：                  （盖公章）

法定代表人：                 （签字或印章）

承诺书签署日期：      年   月   日

- 附件八

有效营业执照复印件（加盖公章）

- 附件九

温州市青少年活动中心烘焙馆翻新改造装修工程

推荐品牌选择表

| 序号 | 材料名称 | 材料品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | U50系列轻钢龙骨 | （1）得地（2）龙牌（3）泰山 |
| 2 | 9.5mm厚纸面石膏板 | （1）泰山（2）龙牌（3）优时吉博罗 |
| 3 | 乳胶漆 | （1）华润（2）立邦（3）嘉宝莉 |
| 4 | T5灯管、LED筒灯、线性灯等 照明灯具 | - （1）欧普（2）雷士（3）三雄极光 |
| 5 | 开关、插座 | - 松下（2）正泰（3）鸿雁 |
| 6 | 电线 | （1）网牌（2）瓯美（3）杭州中策 |
| 7 | 瓷砖 | （1）东鹏（2）诺贝尔（3）冠珠 |
| 8 | 不锈钢水槽 （带抽拉式水龙头） | （1）樱花（2）摩恩（3）普乐美 |

备注：投标人必须在推荐品牌中选择其一供货（打√选择），如有更换，更换的品牌档次和市场价格不得低于推荐品牌，且需经过招标人同意批准方可实施。